# 混搭模式移动应用框架总体计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 参与人员 | 预计时间 | 预计开始/结束时间 | 实际完成时间 | 备注 |
| 混搭模式移动应用框架整体设计 | 胡雪亮 | 1周 | 13/01/22-  13/01/25 | 13/01/22-  13/01/25 |  |
| [混搭模式移动应用框架详细设计（IOS Native）](http://jira.hz.netease.com/browse/NEJ-96) | 胡雪亮 | 2周 | 13/01/28-  13/02/06 | 13/01/28-  13/02/06 |  |
| [混搭模式移动应用框架代码实现（IOS Native）](http://jira.hz.netease.com/browse/NEJ-97) | 胡雪亮 | 4周 | 13/02/25-  13/03/22 | 13/02/25-  13/03/22 | 期间开发推送平台IOS Demo |
| [混搭模式移动应用框架插件实现（IOS Native）](http://jira.hz.netease.com/browse/NEJ-97) | 胡雪亮 | 4周 | 13/05/06-  13/05/31 |  | 移植摄影小镇Native需求 |
| [混搭模式移动应用框架Demo实现（IOS Web）](http://jira.hz.netease.com/browse/NEJ-97) | 胡雪亮、郑海波 | 8周 |  |  |  |